**Российская Федерация**

**Самарская область**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения**

**Фрунзенское**

**муниципального района**

**Большеглушицкий самарской области**

**Постановление**

**от « » 2017 г. №**

**п. Фрунзенский**

**ПРОЕКТ**

**О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10.09.2012 № 65 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2019 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области:

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести в постановление администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10.09.2012 № 65«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2019 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фрунзенские Вести».

 3. Настоящее постановление вступает в силу по истечению 10 дней со дня его официального опубликования и нормы его распространяются на правоотношения, возникшие с 16.05.2017 года.

Глава сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области Ю.Н.Пищулин

*Исп. Филякина Л.В. 8(846)32339*

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**сельского поселения Фрунзенское**

**муниципального района Большеглушицкий**

**Самарской области**

**от 2017 г. №**

**«Приложение №1**

**к Постановлению администрации**

**сельского поселения Фрунзенское**

 **муниципального района Большеглушицкий**

**Самарской области**

**от 10 сентября 2012 г. № 65**

***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА***

 ***«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ***

***на 2013 -2019 годы»***

**Паспорт
муниципальной Программы «Благоустройство сельского поселения**

**Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2019 годы»**

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

 программными методами.

II. Основные цели, задачи и принципы Программы

III. **Мероприятия,  предусмотренные Программой**

IV. Ожидаемые конечные результаты.

V. Сроки реализации Программы.

VI. **Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы**

VII. Система организации контроля за ходом реализации Программы.

VIII. **Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы**

IX. План комплекса мероприятий Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| **НаименованиеПрограммы** | Муниципальная программа “Благоустройство сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2019 годы” (далее – Программа) |
| **ЗаказчикПрограммы** | Администрация   сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация) |
| **Основание дляразработкиПрограммы** | Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области;Распоряжение администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.07.2012 г. № 26 «О разработке муниципальной целевой программы «Благоустройство сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 год» |
| **Разработчик      Программы** | Администрация  |
| **Цель Программы** | Выполнение комплексного благоустройства сельского поселения Фрунзенское, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного  социального микроклимата, восстановление и ремонт дорог. |
| **Основные         исполнители      Программы** | Определяются в соответствии с законодательством РФ,Самарской области и нормативными актами сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| **Сроки реализации Программы** | Срок реализации Программы   2013 - 2019 годы. |
| **Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы** | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния  поселения; - повышение уровня эстетики населения поселения; - привлечение молодого поколения к участию в работах по благоустройству сел и поселков поселения. |
| **ИсточникифинансированияПрограммы** | бюджет сельского поселения Фрунзенское2013 год – 1513,5 тыс. рублей2014 год - 1410,5 тыс. рублей2015 год - 2506,0 тыс. рублей2016 год - 3060,9 тыс. рублей2017 год - 3109,1 тыс. рублей2018 год - 1468,2 тыс. рублей2019 год - 1332,5 тыс.рублей |
| **Контроль зареализациейПрограммы** | Администрация  |

**Введение**

 Право   граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном  законе  государства – Конституции  Российской Федерации, в связи  с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и хозяйствования  среды является  одной  из  социально  значимых  задач, на успешное  решение  которой  должны быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и органов местного самоуправления  при  деятельном участие в  ее  решении  населения.

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

 Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – сельское поселение) имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров.

 Проблема  благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

 На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на ее привлекательности.

 В настоящий момент на территории сельского поселения имеются 2 детские площадки, что не соответствует реальной потребности.

 Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей.

 Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

 На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории  за счет привлечения средств бюджета.

 Дороги сельского поселения в данный период времени также требуют ремонта.

 На территории поселения нет зон отдыха вдоль береговой линии р. Каралык. Необходимо создать подобные зоны в районе населенных пунктов с. Морша и с. Каралык.

**II.** **Основные цели, задачи и принципы Программы**

 Задачей    Программы   является   исполнение  в  2013-2019 гг.  предложений (наказов)  избирателей  сельского поселения по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства  и  укрепления  материально-технической  базы  жилищно-коммунального хозяйства, физической  культуры,     повышение  уровня  внешнего  благоустройства  территории  населенных пунктов сельского поселения, их чистоты, решение  экологических и санитарных проблем.

 Очевидной проблемой сельского поселения   на протяжении  последних лет  является  состояние дорог. Основные  причины – рост  числа  машин  и хроническая  нехватка  средств  на ремонт.

**Целями и задачами Программы являются:**

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- восстановление и реконструкция дорожного покрытия, подсыпка песком, щебнем;

- формирование культурно - досуговой и воспитательной среды для молодежи;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

**III. Мероприятия, предусмотренные Программой**

3.1. Для обеспечения реализации Программы благоустройства территории сельского поселения необходимо провести следующие работы:

- произвести  ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;

- установить детские площадки в посёлке Малый Каралык, селе Морша, селе Каралык;

- произвести удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории парка посёлка Фрунзенский;

- следить за уличным освещением в населенных пунктах сельского поселения;

- организовать завоз песка для песочниц и спортивных площадок в посёлке Фрунзенский, селе Морша;

- проводить мероприятия по посадке и уходу за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и кустарников;

- привлекать население к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий, личных подворий.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

**IV.   Ожидаемые конечные результаты  Программы**

 Программой предусматривается исполнение в 2013-2019 годах предложений (наказов) избирателей сельского поселения по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укрепления материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической  культуры,  реализация комплекса мероприятий,  обеспечивающих  надлежащее состояние населенных пунктов сельского поселения.

 Результатом реализации Программы станет  повышение  уровня  благоустройства территории сельского поселения. Она позволит предупредить аварийные ситуации, угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов сельского поселения.

**V. Сроки  реализации  Программы**

 Срок  реализации  Программы:  2013 – 2019 годы.

**VI. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

 Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет различных источников финансирования. Первый источник – финансирование за счет местного бюджета. Второй источник финансирования – инвестиции частных предпринимателей. Третий источник финансирования – целевые средства.

**VII.**  **Система организации контроля за ходом реализации Программы**

Общий контроль над реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - Администрация.

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией.

Контроль над целевым использованием выделенных средств из местного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

 Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика.

**VIII.Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы**

 Настоящая  Программа  позволит  повысить  уровень   благоустройства  территорий  населенных пунктов сельского поселения Фрунзенское, а значит  повысить  уровень комфорта  проживания  населения.

**IX. План комплекса мероприятий Программы**.

Таблица 1

**2013 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения Приобретение ламп ДРЛ, дросселей | 370,030,0 | **370,0****30,0** |
|  | Всего |  | 400,0 | **400,0** |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | Ремонт и содержание дорог | 200,0 | **200,0** |
| 3. | Содержание мест захоронения | Уборка кладбищОграждение кладбищ | 50,0 | **50,0** |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалокУдаление сухостойных деревьевУстановка урнСкашивание сорной растительности в летний периодВосстановление плотин после паводка Ремонт и очистка колодцевРемонт памятниковЗаработная плата по договорам | 20,080,050,050,080,095,080,030,0378,5 | **20,0****80,0****50,0****50,0****80,0****95,0****80,0****30,0****378,5** |
|  | Всего |  |  | **863,5** |
| 5 | Проведение субботников с привлечением организаций  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | **1513,5** |

Таблица 2

**2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения Приобретение ламп ДРЛ, дросселей | 370,030,0 | **370,0****30,0** |
|  | Всего |  | 400,0 | **400,0** |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | Ремонт и содержание дорог | 200,0 | **200,0** |
| 3. | Содержание мест захоронения | Уборка кладбищ | 50,0 | **50,0** |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Устройство детских площадокЛиквидация стихийных свалокУдаление сухостойных деревьевУстановка урнСкашивание сорной растительности в летний периодВосстановление плотин после паводка Ремонт и очистка колодцевРемонт памятниковЗаработная плата по договорам | 20,0100,050,050,050,080,095,030,030,0255,5 | **20,0****100,0****50,0****50,0****50,0****80,0****95,0****30,0****30,0****255,5** |
|  | Всего |  |  | **760,5** |
| 5 | Проведение субботников  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | **1410,5** |

Таблица 3

**2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения Приобретение ламп ДРЛ, дросселей | 370,070,0 | **370,0****70,0** |
|  | Всего |  | 440,0 | **440,0** |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | Ремонт и содержание дорог | 1174,0 | **1174,0** |
| 3. | Содержание мест захоронения | Уборка кладбищ | 55,0 | **55,0** |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалокУдаление сухостойных деревьевУстановка урнСкашивание сорной растительности в летний периодВосстановление плотин после паводка Ремонт и очистка колодцевРемонт памятниковЗаработная плата по договорам | 22,050,050,050,080,0100,030,030,0425,0 | **22,0****50,0****50,0****50,0****80,0****100,0****30,0****30,0****425,0** |
|  | Всего |  |  | **837,0** |
| 5 | Проведение субботников  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | **2506,0** |

Таблица 4

**2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения Приобретение ламп ДРЛ, дросселей | 575,010,0 | **575,0****10,0** |
|  | Всего |  | 585,0 | **585,0** |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | Ремонт и содержание дорог | **1719,4** | **1719,4** |
| 3. | Содержание мест захоронения | Уборка кладбищ | 54,5 | **54,5** |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалокУдаление сухостойных деревьевУстановка урнСкашивание сорной растительности в летний периодВосстановление плотин после паводка Ремонт и очистка колодцевРемонт памятниковЗаработная плата по договорам | -80,0--50,550,0-50,0308,4 | **-****80,0****-****-****70,5****80,1****-****50,0****421,4** |
|  | Всего |  | 702,0 | **702,0** |
| 5 | Проведение субботников  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2336,9 | **3060,9** |

Таблица 5

**2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения Приобретение ламп ДРЛ, дросселей | 585,110,0 | **585,1****10,0** |
|  | Всего |  | 595,1 | **595,1** |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | Ремонт и содержание дорог | 1754,0 | **1754,0** |
| 3. | Содержание мест захоронения | Уборка кладбищ | 150,4 | **150,4** |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалокУдаление сухостойных деревьевУстановка урнСкашивание сорной растительности в летний периодВосстановление плотин после паводка Ремонт и очистка колодцевРемонт памятниковЗаработная плата по договорам | -60,0100,060,0--20,0369,6 | **-****60,0****100,0****60,0****-****-****20,0****369,6** |
|  | Всего |  | 609,6 | **609,6** |
| 5 | Проведение субботников  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | **3109,1** |

Таблица 6

**2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения Приобретение ламп ДРЛ, дросселей | 100,0- | **100,0****-** |
|  | Всего |  | 100,0 | **100,0** |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | Ремонт и содержание дорог | 1093,0 | **1093,0** |
| 3. | Содержание мест захоронения | Уборка кладбищ | - | **-** |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалокУдаление сухостойных деревьевУстановка урнСкашивание сорной растительности в летний периодВосстановление плотин после паводка Ремонт и очистка колодцевРемонт памятниковЗаработная плата по договорам | -15,2-50,0--10,0200,0 | **-****15,2****-****50,0****-****-****10,0****200,0** |
|  | Всего |  | 275,2 | **275,2** |
| 5 | Проведение субботников  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | **1468,2** |

Таблица 7

**2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения Приобретение ламп ДРЛ, дросселей | 100,0- | **100,0****-** |
|  | Всего |  | 100,0 | **100,0** |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | Ремонт и содержание дорог | 1093,0 | **1093,0** |
| 3. | Содержание мест захоронения | Уборка кладбищ | - | **-** |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалокУдаление сухостойных деревьевУстановка урнСкашивание сорной растительности в летний периодВосстановление плотин после паводка Ремонт и очистка колодцевРемонт памятниковЗаработная плата по договорам | ---9,5--10,0120,0 | **-****-****-****9,5****-****-****10,0****120,0** |
|  | Всего |  | 139,5 | **139,5** |
| 5 | Проведение субботников  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | **1332,5** |