**Российская Федерация**

**Самарская область**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения**

**Фрунзенское**

**муниципального района**

**Большеглушицкий самарской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «24» июля 2019 г. № 75**

**п. Фрунзенский**

**Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области»**

В соответствии с Федеральным законом № 4292-1 от 14.01.1993 г. «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом № 80-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов, находящихся на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Программа).

2. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Фрунзенские Вести».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о главы сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области Л.В.Филякина

*Исп: Филякина Л.В.*

*8(84673)32339*

**Приложение**

**к Постановлению администрации**

**сельского поселения Фрунзенское**

**муниципального района Большеглушицкий**

**Самарской области**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных**

**объектов на территории**

**сельского поселения Фрунзенское**

**муниципального района Большеглушицкий**

**Самарской области»**

**от «24» июля 2019 г. № 75**

***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА***

***«СОХРАНЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЕННО- МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»***

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | Муниципальнаяпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области» |
| **Дата принятия решения о разработке программы** | Распоряжение главы сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10 июля 2019г. № 22 |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) |
| **Участники программы** | Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) |
| **Цель и задачи**  **программы:** | Цель:  Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов (памятников), расположенных на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - сельское поселение). |
|  | **Задачи:**  - проведение капитального и текущего ремонта мемориальных сооружений (памятников) и прилегающих к ним территорий, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории сельского поселения;  -   благоустройство и проведение косметического ремонта воинских захоронений и прилегающих к ним территорий, расположенных на территории сельского поселения. |
| **Важнейшие целевые индикаторы и**  **показатели программы** | - капитальный ремонт мемориального сооружения памятника «Скорбящей матери» в п. Фрунзенский;  - проведение текущего ремонта памятника «Зое Космодемьянской» в п. Фрунзенский;  - благоустройство территории возле памятника «Скорбящей матери»;  - благоустройство территории возле памятника «Зое Космодемьянской» в п. Фрунзенский. |
| **Перечень подпрограмм** | Подпрограммы отсутствуют |
| **Сроки и этапы реализации**  **программы:** | 2019-2020 г. Программа реализуется в один этап |
| **Объемы и источники финансирования** | Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.  Объем финансирования Программы составляет 771,6 тыс. рублей, из них:  2019 год – 751,6 тыс. руб.  2020 год – 20,0 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | - совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и во время других вооружённых конфликтов;  - комплексное решение проблем, связанных с благоустройством воинских захоронений;  - активизация работы по патриотическому воспитанию граждан сельского поселения. |

1. **СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

Великая Отечественная война стала одной из наиболее значимых страниц в истории нашей страны и всей летописи первой половины XX века. События тех страшных лет во многом определили темпы и направленность отечественной и мировой истории. Среди всех пережитых человечеством войн, Вторая мировая война стала наиболее масштабной по площади боевых действий, участию человеческих ресурсов, применению военной техники, напряжению и ожесточённости, её итоги коренным образом изменили геополитическую ситуацию в мире, а уроки этой войны остаются актуальными и сегодня.

История войны полна многочисленными фактами истинного героизма советского народа, память о котором должна быть сохранена навечно.

Имена погибших односельчан увековечены в мемориальных объектах сельского поселения. В настоящее время в поселении находится 2 военно-мемориальных объекта, состоящих на балансе сельского поселения.

Компенсация расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробий умершим (погибшим) после 12 июня 1990 года ветеранам Великой Отечественной войны, осуществляется за счет средств Министерства обороны Российской Федерации. Основные мемориальные сооружения содержатся за счет средств местного бюджета. Сооружения, выполненные из гипса, бетона и мраморной крошки, обветшали. Территории вокруг мемориальных сооружений также требуют благоустройства. Расходы на восстановление, текущий ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат.

В рамках Программы планируется провести ремонт и реставрацию двух объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, а также благоустроить территорию возле них.

Разработчики Программы видят решение указанных проблем в организации планомерной работы по ремонту военно-мемориальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, привлечении граждан к благоустройству территорий объектов и проведении мероприятий патриотической направленности.

1. **ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Основной целью программы является сохранение и приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, находящихся на территории сельского поселения.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- сохранность и ремонт мемориальных сооружений (объектов), увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории поселения;

- благоустройство территории мемориальных сооружений (объектов), увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных в поселении;

- сохранность и ремонт индивидуальных воинских захоронений, расположенных на территории поселения.

**III.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа реализуется в один этап - в период 2019-2020 годов.

**IV.** **ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Базовое (начальное)**  **значение индикатора** | **Целевое значение индикатора по годам реализации** | |
| **2019 год** | **2020 год** |
| **1.** | **Капитальный ремонт мемориального сооружения памятник «Скорбящей матери» в п. Фрунзенский** | **ед** | **1** | **1** | **-** |
| **2.** | **Текущий ремонт памятника «Зое Космодемьянской» в п. Фрунзенский** | **ед** | **1** | **-** | **1** |
| **3.** | **Благоустройство территории возле памятника «Скорбящей матери»;** | **ед** | **1** | **1** | **-** |
| **4.** | **Благоустройство территории возле памятника «Зое Космодемьянской»** | **ед** | **1** | **1** | **-** |

* 1. **МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Администрация сельского поселения осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией программы.

Администрация сельского поселения ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации программы.

Критериями оценки эффективности реализации программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных методикой.

Администрация сельского поселения оценивает эффективность реализации программы и принимает одно из следующих решений:

- продолжить реализацию программы;

- внести изменения в программу;

- досрочно прекратить реализацию программы;

- реализацию программы признать завершенной.

**VI.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Объем финансирования Программы составляет 771,6 тыс. рублей, из них:

2019 год – 751,6 тыс. рублей.

2020 год - 20,0 тыс. рублей.

     Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы и мероприятия корректируются по мере необходимости.

     Информация о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств бюджета сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области в разрезе мероприятий представлена в приложении №1 к программе.

* 1. **МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Методика комплексной оценки эффективности реализации программы приведена в приложении №2 к программе.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных**

**объектов на территории**

**сельского поселения Фрунзенское**

**муниципального района Большеглушицкий**

**Самарской области»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Всего** | **Объем финансирования, тыс.рублей** | | | |
| **2019** | | **2020** | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Капитальный ремонт памятника «Скорбящей матери» в  п. Фрунзенский | Администрация | 2019 | 601,6 | 300,8 | 300,8 | - | - |
| 2. | Текущий ремонт памятника «Зое Космодемьянской» в п. Фрунзенский | Администрация | 2020 | 20,0 | - | - | - | 20,0 |
| 3. | Благоустройство территории возле памятника «Скорбящей матери» | Администрация | 2019 | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| 4. | Благоустройство территории возле памятника «Зое Космодемьянской» | Администрация | 2019 | 50,0 | - | 50,0 | - | - |
| **ИТОГО** | | | | **771,6** | **300,8** | **450,8** | **-** | **20,0** |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

**«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных**

**объектов на территории**

**сельского поселения Фрунзенское**

**муниципального района Большеглушицкий**

**Самарской области»**

**Методика**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и за период с начала реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

base_23808_83714_3

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

base_23808_83714_5 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100 % и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.