выпуск № 5 (112) от 02.03.2017 г.

Печатное средство массовой информации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета _____________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Милые женщины!!!

С праздником 8 Марта!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

от «20»  февраля  2017 года

#### О мероприятиях по подготовке и пропуску  весенних паводковых вод в 2017 году

В соответствии с Федеральным Законом РФ  № 68 от 11.11.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь ст. 7 Устава сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в целях своевременной подготовки сельского поселения Фрунзенское  к пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, объектов агропромышленного комплекса, гидротехнических сооружений, плотин, мостов, зданий и сооружений промышленных предприятий от повреждения ледоходом и паводковыми водами в весенний период 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

#### Создать при администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области противопаводковую комиссию в составе согласно приложению № 1.

- Председателю противопаводковой комиссии сельского поселения Фрунзенское  муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Пищулину Ю.Н.) в срок до 01 марта 2017 года разработать мероприятия по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории сельского поселения Фрунзенское.

- Утвердить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий (приложение № 3).

- Утвердить перечень населённых пунктов и улиц сельского поселения Фрунзенское, расположенных в зоне возможного подтопления в период весеннего паводка  в 2017 году (приложение № 4).

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Фрунзенские Вести», разместить на официальном  сайте администрации сельского поселения Фрунзенское  adm-frunzenskoe.ru  в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  сельского поселения

Фрунзенское                                  Ю.Н.Пищулин

Приложение № 1

к Постановлению  главы администрации

сельского поселения Фрунзенское

№  12   от    20  февраля  2017 года

Состав противопаводковой комиссии

по обеспечению подготовки и пропуску весенних паводковых вод в

2017 году при администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий

Пищулин Ю.Н.     –   глава  сельского поселения Фрунзенское

председатель комиссии

Члены комиссии:

Гаганова Н.Е. – специалист 1 категории администрации сельского поселения Фрунзенское.

Пригласить для участия в работе противопаводковой комиссии (по согласованию):

Климова М.В. – мастера участка службы эксплуатации и ремонта участка Фрунзенский ООО СВГК Управления № 3 «Большеглушицкмежрайгаз»;

Картунова С.Н.   –     директора  ООО «Фрунзенское»;

Филякина А.В. – главного инженера ООО «КХ Волгарь».

Приложение № 2

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Фрунзенское

№ 12  от 20  февраля  2017 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории

сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий в 2017 году

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендовать руководителям учреждений, отделений, участков и жителям населенных пунктов подготовить прилегающие территории к пропуску талых вод. | до 10.03.2017 г. | Управляющие отделений, ООО «КХ Волгарь», руководители участков и учреждений, Глава сельского поселения Фрунзенское |
| 2. | Организовать взаимодействие по пропуску паводковых вод с противопаводковыми комиссиями соседних поселений: с.п. Новопавловка, с.п. Южное. | Февраль-март 2017 г. | Противопаводковая комиссия, Глава сельского поселения Фрунзенское |
| 3. | Организовать обследование гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ | Март 2017 г. | Противопаводковая комиссия, Глава сельского поселения Фрунзенское |
| 4. | Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. | В паводковый период | Противопаводковая комиссия, Глава сельского поселения Фрунзенское |
| 5. | ООО «КХ Волгарь» выполнить мероприятия по подготовке подведомственных объектов и территорий к пропуску паводковых вод, а также иметь запас материалов для предупреждения возможного подтопления. | до 20.03.2017 г. | Управляющие отделений, ООО «КХ Волгарь», Глава сельского поселения Фрунзенское |
| 6. | Обследование русла реки Каралык на предмет выявления ледовых заторов. | В паводковый период | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Произвести очистку водоотводных каналов на территории поселения. | до 10.03.2017 г. | Администрация поселения. |
| 8. | Подготовка пунктов временного размещения населения на базе СОШ п. Фрунзенский на территориях подверженных подтоплению. | До 01.04.2017 г. | Южное управление МОиН Самарской области, Глава сельского поселения |
| 9. | Предусмотреть эвакуацию и размещение населения, а также домашних животных из подтапливаемых мест, подготовить корма | до 10.03.2017 г. | Администрация поселения, Управляющие отделений, ООО «КХ Волгарь». |
| 10. | При спасательных постах организовать дежурство медицинских работников для оказания медицинской помощи. | В период подтопления жилого сектора | Офис врача общей практики (Шикунова Г.И.), Глава сельского поселения. |
| 11. | Подготовить водоёмы с небольшим накоплением к пропуску паводковых вод до безопасного уровня. | до 01.04.2017 г. | Администрация поселения. |
| 12. | Организовать подготовку гидротехнических сооружений (ГТС) прудов и водохранилищ к безопасному пропуску паводковых вод: расчистка обводных каналов ГТС, паводкового водосброса, ревизия водопропускных устройств ГТС (донный водоспуск, подъемный механизм головного шлюза и т.д.), очистка дренажных каналов, ремонт ледозащитных сооружений, подготовка аварийного запаса материалов и т.д. | Февраль-март 2017 года | Организации, эксплуатирующие ГТС, Глава сельского поселения. |
| 13. | Вскрыть временные перемычки на реке Каралык в целях пропуска паводковых вод. | до 20.03.2017 г. | Администрация поселения. |
| 14. | Проведение мероприятий по подготовке территорий населенных пунктов и всестороннего жизнеобеспечения населения (медицинское, противопожарное, продовольственное обеспечение), транспортное сообщение с которыми может быть прервано в период паводка. | Март 2017 г. | Администрация поселения. |
| 15. | Организация временной переправы с населенными пунктами, транспортное сообщение с которыми прервано в результате подтопления дорог, мостов. | В период подтопления. | Противопаводковая комиссия, Глава сельского поселения Фрунзенское |
| 16. | Провести разъяснительную работу среди населения поселения о проведении работ по предотвращению подтопления вешними водами жилых домов, надворных построек. Разъяснить жителям о путях эвакуации в случае подтопления. | до 01.04.2017 г. | Администрация поселения. |
| 17. | В период подтопления жилого сектора, населению: выключить электричество, газ, погасить газовые котлы, печи, ценные домашние вещи переместить на чердак или верхние этажи; приготовить документы, необходимые вещи, ценности, запас продуктов питания и быть готовым к эвакуации. | В период паводка. | Население поселения, попадающее в зону подтопления. |

Приложение № 3

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Фрунзенское

№ 12  от 20  февраля  2017 года

Состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых  мероприятий в 2017 году.

База формирования сил                     Наименование и количество привлекаемой

и средств                                             техники

1. ООО «Фрунзенское»                                                                                                              Экскаватор – 1 шт.

Трактор  МТЗ – 80  – 1 шт.

ГАЗ-53 –ассенизатор – 1 шт.

ДТ – 75 – 1 шт.

Приложение № 4

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Фрунзенское

№ 12 от 20  февраля  2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ

населённых пунктов и улиц сельского поселения Фрунзенское, расположенных в зоне возможного подтопления в период весеннего паводка в 2017 году

1.Поселок Малый Каралык – улица Зелёная (д. № 1 – № 5, №12, № 19, № 23).

2. Село Каралык – улица Молодёжная   (д. № 4 −  № 20), ул. Орловская (д. №39).

3. Село Морша – улица Речная, улица Центральная (от  д. № 27  до д.  № 53, от   д. №100 до д. № 198).

4. Поселок Фрунзенский – улица Шоферская (д. №1 – № 7).

5. Поселок Озерск – улица Советская (д. № 43 – № 83), улица Заречная (д. №1 –  № 19).

6. Поселок Верхнедольск – улица Озерная, улица Садовая.

Количество людей – 370 человек.

Издатель - Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Редактор: Л.В.Филякина

Адрес газеты «Фрунзенские вести»: 446185, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1, тел. 32-3-39

Электронный  адрес: spfrunze_2011@mail.ru

Отпечатано в администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Соучредители - Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Номер подписан в печать в 15.00 ч. 01.03.2017 г., тираж 100 экземпляров.

«БЕСПЛАТНО»